湖南长沙路虎捷豹4S店

消防安装工程

投 标 书

湖南省消防工程公司

二零一二年六月

目  录

一、商务标

第一部分  报价及有关说明

（一）投标书

（二）投标书附录

（三）唱标表

（四）报价汇总表

（五）分子系统编制的设备清单及报价表

（六）分子系统编制的工程量清单及报价表

（七）分子系统编制的材料清单及原始价目表

第二部分   对招标文件的认同程度说明

（一）对招标文件的认同程度

第三部分   投标人资格证明

（一）投标人概况表

附：1、企业法人营业执照

2、资质证书

3、税务登记证

4、质量管理体系认证证书

5、环境管理体系认证证书

一、商务标投标文件

工程名称：  湖南长沙路虎捷豹4S店消防安装工程

投标文件内容：        商务标投标文件

投 标 人：   湖南省消防工程公司        （盖章）

法定代表人或

委托代理人：

日     期：2012年6 月17 日

第一部分  商务报价

投 标 书

招标人：湖南中汽南方汽车销售服务有限公司

根据已收到的湖南长沙路虎捷豹4S店消防安装公司招标文件。

（1）根据招标人招标文件的规定，本投标文件中深化设计、供货、（进口报关）、储运、施工安装、测试、调试运转、人员培训、交接验收、保修及售后服务的投标总报价为：人民币（大写）              （小写）           。

（2）一旦我方中标，我方保证在   2012   年 8   月  1  日至 2012   年      10月 31  日，共    90     天（日历日）内竣工并移交整个工程。

（3）我们同意按招标文件的规定履行合同责任。

（4 ）我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为开标之日起90天（日历日）。

（5）我们同意提供招标人在招标文件中要求的所有资料，以及评标时可能要求与我们的投标文件有关的任何资料。

（6）我们认为你们有权决定中标者，认为最低价不一定中标。

（7）我们愿意遵守国家的有关规定和招标文件的收费标准。

（8）本投标文件在开标后的有效期内保持有效，不做任何修改和变动。

（9）如果在规定的开标日期和时间后，在投标有效期内退出投标，我们的投标保证金不要求你们退还。

（10）我方金额为 3  万元的投标保证金已按招标文件的有关要求递交。

（11）如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价的 5   %银行保函作为履约担保，共同地和分别地承担责任。

（12）我们承诺如果我们中标，我们将及时按招标文件的规定支付招标代理费。

（13）有关这次投标的所有正式通迅应致：

投标人：（盖章）湖南省消防工程公司

单位地址：长沙市开福区丽臣路387号海利新城办公楼（A15）612房

委托代理人：（签字、盖章）：

邮政编码：41000

电话：0731-84531100

传真：0731-84530011

日期： 2012  年  6  月 17  日

投标书附录

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 |  | 根据招标人要求 |  |
| 2 | 误期违约金额 |  | 2000元/天 |  |
| 3 | 误期赔偿费限额 |  | 合同价格的5% |  |
| 4 | 质量标准 |  | 优良 |  |
| 5 | 工程质量违约金最高限额 |  | 5万元 |  |
| 6 | 进度款付款时间 |  | 工程量核实后15天内 |  |
| 7 | 竣工结算款付款时间 |  | 竣工结算审计完成后30天内 |  |
| 8 | 质保金限额 |  | 合同价格的5% |  |
| 9 | 履约保函 |  | 合同总价的5% |  |

投标人：（盖章）湖南省消防工程公司

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 2012 年  6 月 17  日

唱 标 单

本投标人完全同意招标文件的全部条款，并作如下响应：

单位：人民币元

| 投标人名称 | 湖南省消防工程公司 |
| --- | --- |
| 工程总报价 | 元（大写： 元） |

投标人：（盖章）湖南省消防工程公司

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）钱锡坤

日期  2012 年  6 月 17  日

第二部分  对招标文件认同程度声明

中汽南方汽车销售服务有限公司:

通过研究贵方发布的招标文件，并经我公司领导会议协商决定：郑重承诺同意贵方在招标文件中的所有意见。如我公司中标，将在施工过程中严格遵守贵方在招标文件中的有关规定。并由公司领导会议提出了“三个确保”的工程施工方针：

确保保质、保量、保速地完成施工任务。

确保工程的顺利竣工，工程质量达到有关部门的验收标准。

确保系统调试一次成功，顺利通过省、市消防部门的验收。

湖南省消防工程公司

2012 年6 月 17 日

第三部分   资格证明

一、企 业 简 历 表

| 企业注册名称 | 湖南省消防工程公司 |  |  |  |  | 建立日期 | 1993年3月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 | 陈卓君 | 职称 |  | 高级工程师 |  | 企业性质 | 合资经营 |
| 上级主管部门 | 湖南省建委 | 资质名称 |  | 建筑业企业 |  | 资质证码 | 18377483-3 |
| 批准成立机构 | 湖南省工商行政管理局 |  |  |  |  | 开户银行名称 |  |
| 经营范围 | 承接境内外消防安全工程（含水、暖、通风设施）和智能建筑的施工，安装和楼寓清洗；消防灭火喷淋、报警、探头、消防阀、栓、箱、接口、水枪制造；制造应急照明灯（生产场地另设分支机构） |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 见附表 |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工机械设备 | 名称 | 型号 | 数量（台） |  | 总功率（KW/HP） | 制造国 | 制造年份 |
|  | 交流电焊机 | BX-200 | 24 |  | 30 | 中国上海 | 2002--2005 |
|  | 电动套丝机 | ST1/2 | 18 |  | 0．75 | 中国杭州 | 2003--2005 |
|  | 型材切割机 | 1．1 | 22 |  |  | 中国上海 | 2001--2005 |
|  | 电锤 |  | 16 |  |  | 中国、德国 | 2002--2005 |
|  | 台钻 | XH-13 | 12 |  |  | 中国苏州 | 2001--2005 |
|  | 电动试压泵 |  | 5 |  |  | 中国杭州 | 2000--2005 |