（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

2017  年  9  月  18  日

- 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、其他材料

注：上述目录内容，招标人根据项目特点自行设定分册目录，与投标人须知前附表对应。

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费RMB￥：                                  元

本工程拟安排注册建造师           ，       专业   级，人员编码          。

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：               元（￥：元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 20 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  |  |
| 5 | 分包 | 见分包项目情况表 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 | 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |
| 8 | 质量标准 |  |  |
| 9 | 预付款额度 |  |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  |  |
| 11 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |
| 12 | 质量保证金额度 |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  2017  年   9  月  18   日

- 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

2017  年   9   月   18   日

- 三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

后附代理人身份证复印件。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                         （签章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

2017  年   9  月   18   日

注：1、投标人授权委托代理人在递交投标文件时须递交一份授权委托书以备查验；

2、委托代理人必须签字确认，否则授权委托书无效。

- 四、投标保证金

（附银行保函复印页）

- 五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件

的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的

内容。

- 六、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置；

（10）项目组织管理机构；

（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划；

（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

（15）与发包人、监理及设计人的配合；

（16）招标文件规定的其他内容。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

- 目   录

- 施工部署及现场布置

- 施工方法和主要技术措施

- 工程质量保证措施

- 安全生产

- 施工进度计划保证

- 项目班子组成

- 主要施工机械器具及劳动力安排

- 文明环保施工

第一章.施工部署及现场布置

1.工程概况

本工程是石家庄市鹿泉区一级消防站地基处理工程，地点位于石家庄市鹿泉区石井乡石井村村西；主要建设内容及规模包括：拟建消防站建筑面积3923.0平方米，包括执勤综合楼、业务辅助用房楼、水域救援训练馆、公众消防宣传馆、训练塔、训练场地等的基坑支护、地基处理、挡土墙等工程。

2.施工组织计划编制依据及原则

根据本工程招标文件、现行技术规范等。

我单位对工程现场及周边环境的现场勘查考察分析。

我公司现有可投入工程的施工技术力量和机械设备。

针对不同节点的施工特点、难点着重考虑相应的施工方案和措施。

施工组织设计按照业主提出的要求，以及招标文件的规定，即将该项基础工程建设成一流质量的原则进行编制，具体体现在以下几个方面：

针对于本次的工程实际情况，这项工程受到了我公司的高度重视和大力支持，公司将具有丰富的施工管理经验的人员召集在一起，对方案进行集中编制，采用“集思广益、博采众长”的编制思路，力求本方案重点突出，针对性、可操作性强。采用我单位近年来在基础处理工程建设中使用的先进施工方法、工艺设备。以及合理有效的管理措施。调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量，并组成一个强有力的项目经理部。

树立以优良工程为合格工程的标准，一定要在该项工程施工中创一流施工水平。 充分考虑各种不利于施工进度和质量的因素，在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。

根据招标人招标项目的功能要求，本着对业主资金合理利用，以及对工程质量终身负责的态度认真组织编写，力求真实，具有可操作性。

切实按照“安全第一，进度第一，质量第一”施工原则

严格遵守招标文件所规定的施工工期以及招标文件的各项要求，根据工程的特点和轻重缓急，分期分批组织施工，在工期安排上尽可能提前完成。

坚持在实事求是的基础上，力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下，积极采用新技术、新工艺、新机具、新材料、新测试方法的原则。

3.施工部署

3.1 人员准备工作

如果我公司中标，由于本工程质量要求高，因此必须组织一个强有力的管理组织机构，派精兵强将及各个专业的精英分子组成最强的阵容到该工程去实施管理与施工，确保本工程优质、高效地按期成任务，我方将从管理人员、施工机具，物资保证、施工技术管理及劳动力人员等方面给予最充分的保证。施工组织上形成求真务实、团结协作的一体化管理网络体系。实行“项目法”管理模式，组建项目经理部作为管理机构，全面组织、指挥全过程施工。我们将以最快的速度分两批调遣施工人员进场。本工程采用项目法施工，首批为项目经理部的主要人员，包括项目经理、副经理、项目总工、各部门负责人及专业工程师等，将在接到中标通知书后6天内进驻施工现场，并再次对现场详细踏勘，并立即投入施工前的筹备工作。包括：施工营地建设、施工材料组织、场地清理、施工便道修建等。

3.2现场临建设施

按照“缔造美好生活区”的使命、“精细管理，每建必优”的方针，精心打造、精心施工，现场临时建筑的搭建能达到公司管理体系的要求，充分体现“以人为本”的思想。

3.1.1施工现场平面布置原则

工作，生活，办公场地应明确分离

节约施工临时用地，减少临建设施。

减少现场内二次倒运，合理安排现场材料堆放及机械停放。

施工总平面布置必须符合环境保护及文明施工要求，必须符合安全技术和防火要求。

既要满足施工，方便施工管理，又要能确保施工质量、安全、进度和环保的要求，不能顾此失彼。

在允许的施工用地范围内进行布置，避免扩大用地范围，合理安排施工程序，分期进行施工场地规划，将施工对周围环境影响程度降至最小，将现有场地的作用发挥到最大化。

施工布置需整洁、有序，同时做好施工废水净化排放、防尘、防噪措施，创建文明施工工地。

场地布置还应遵循“三防”原则，消除不安定因素，防火、防水、防盗设施齐全布置合理。

3.1.2主要临时设施布置

项目经理部办公用房采用彩钢房，生活区采用铝塑板简易房或集装箱。

生产所用原材料及周转材分类堆放在材料堆放区，为便于施工，设置材料堆放区、加工区及机械停放区。

场区道路尽量硬化。

通讯及办公设施

项目部及分部办公室配备移动电话负责对外联络，并配置计算机、打印机、复印机等办公设备。对讲机用于施工场地内联络。

3.1.3消防

在办公生活区、材料存放区、变配电箱等处，按规定配足、配齐消防器材。

并设有专人保护设施不被破坏。

3.1.4排水

施工现场除采用明沟排水以外，还需配备若干数量的排水泵以满足施工现场排水需要。

3.3 人员进场

上述计划内容按时完成后，我公司将根据计划安排管理人员及工人尽早进场，争取早日开工，尽快完成工作计划。

- 施工方法和主要技术措施

2.1场地平整土方开挖

施工部署的总方针为“四全三优先”，即全力以赴，全方位作业，全员参与，确保全胜；人力、财力、物力优先。采用项目法进行施工管理：以项目经理为首的整个项目部，严格执行ISO系列标准，使施工全过程处于受控状态。同时与各机械中队签订目标合同，明确各自的权利和义务，以质量为目标，以安全生产、文明施工、现场综合管理为考核标准，确保施工任务的圆满完成为确保按质按量完成工程承包合同及施工图纸所规定的全部任务，必须依据国家、省、市的施工规范、规程、规定以及工程项目施工图特有的要求，进行全过程的施工质量控制

2.1.1测量

工程部由技术负责人牵头，测量组做好标高点符合及引测工作，做好施工场地控制网，水平桩的标记等工作，测量场地原始地面标高和设置标高控制网。

认真熟悉现场的地理位置、工地条件、供水供电状况，以及出入口位置，认真布置贮存物料和施工用的工作面，修建临时设施，平整场地，使之满足现场施工的要求。初步确定土方工作量，做好测量资料，并根据资料，编制土方开挖的具体进度计划，为土方开挖做好前期准备工作。

架设动力和照明线路，接通施工用水管路，确定夜间施工和土方运输线路。

组织工程开挖机械和运输车辆进场。

2.1.2开挖

采用挖掘机开挖配合自卸汽车运输，开挖自上而下，自远而近。

开挖按照两步走，基坑大开挖至设计标高+40cm，剩余土方在基础施工前期小型机械开挖细部构造基础，人工清槽。

小挖机待挖至接近地面设计标高时，要加强测量，其方法如下:在挖方区边界根据方格桩设置高程控制桩，并在控制桩上挂线或者撒白灰。

由于本工程施工场地大，为保证施工质量和施工进度，在土石方施工过程组织有效的临时排水系统非常重要。

在土石方施工过程中，设置临时排水系统，开挖面周边设置排水沟和集水井，根据需要不间断组织排水，以防场地在施工前有积水，泡浸作业面，破坏作业面的稳定性，增加施工工程量。

2.1.3 土方运输

土石方施工和施工车辆行驶会引起尘土飞扬，使附近的总悬浮颗粒物超过环境空气质量标准。为了注重环保工作：

（1）配备足够数量的洒水车以保证将汽车行走施工道路的粉尘(扬尘)控制在最低限度。

（2）定时派人清扫施工便道路面，减少尘土量。

（3）对可能扬尘的施工场地定时洒水，并为在场的作业人员配备必要的专用劳保用

（4）汽车进入施工场地应减速行驶，避免扬尘。

2.2 基坑支护

2.2.1材料、机械准备

本工程采用预拌C20喷射细石混凝土加T型土钉的支护材料，设置管径100mm泄水孔，梅花形排布，钢筋为10mm三级钢筋，坡底设置砖砌排水沟。工程部要根据图纸及本工程施工特点，对所需物资列出并上报材料科，物资材料部门，将主要材料机械准备完毕检查完好，以便按时施工。

- 现场如需搭设脚手架的，由工程部门负责，作出具体计划，安排实施，脚手架的搭设，必须符合现行的脚手架相关规范进行，搭设完成后，经安全科。监理单位验收后，方可进行下一步施工。输送至地面的所有杆件、扣件等物件，应按类对方整理。

- 清理防护边坡杂物，清除浮土及松动的土块。

- 用水冲洗坡面，并使边坡表面保持一定的湿度。

- 根据标高打出水平桩。

2.2.2现场钢筋绑扎

- 钢筋调直理顺，并将表面砂浆等杂物清理干净。先立2～4 根纵向筋，并划好横筋分档标志，然后于下部及齐胸处绑两根定位水平筋，并在横筋上划好分档标志，然后绑其余纵向筋，最后绑其余横筋。弹墙体线剔凿坡体混凝土浮浆修理预留搭接筋绑纵向筋绑横筋绑拉筋或支撑筋。

- 钢筋绑扎完后，把垫块或垫圈固定好确保钢筋保护层的厚度。纵向钢筋的最小保护层厚

- 混凝土喷浆前，对伸出的墙体钢筋进行修整，并绑一道临时横筋固定伸出筋的间距（甩筋的间距）。墙体混凝土浇筑时派专人看管钢筋

2.2.3 土钉泄水管安装

严格按照施工设计总说明和相关施工规范进行施工，泄水管做好封口工作，防止喷浆时，混凝土堵塞管口

2.2.4 喷射混凝土

- 施工前先确定湿式喷射混凝土的配合比、报监理工程师批准。喷射混凝土前先进行试喷、调整回弹量、确定混凝土的配合比及施工操作程序，经监理工程师认可后方可大面积施工；

- 采用湿式喷射机喷射砼，移动式电动空压机供风，施作前先对机械进行技术检查，对水、风、电路进行检查，合格后方可运转。

- 喷射混凝土分段、分片由下而上进行。作业开始时，先送风，后开机，在给料；结束时，待料喷完后，在关机。向喷射机供料时要连续均匀，机器正常运转时，料斗内保持足够的存料。喷层厚度均匀，符合设计图纸要求；

- 混合料宜随拌随用。不掺速凝剂时，存放时间不超过2小时；掺速凝剂时，存放时间不应超过20分钟；混合料的拌和时间按规范操作；

- 喷射后，当采用普通硅酸盐水泥时，养护应不少于10天；当采用矿碴硅酸盐水泥或火山灰硅酸盐水泥，养护不得小于14天，喷层周边与未防护坡面的衔接处作好封闭处理；

- 喷射质量检查

按规范检查喷射表面。是否有松、开裂、下坠、滑移等现象，如有及时清除重喷；喷体达一定强度后可用锤击听声，对空鼓脱壳处及时进行处理；钻眼量测，厚度不够处补喷；及时测定回弹率和实际配合比，以指导下步施施工。

2.2 钻孔压浆桩施工

2.2.1工艺流程

准备工作→按设计水灰比拌制水泥浆液→水泥浆经过滤至储浆桶（不断搅拌）→注浆泵、加筋软管与桩身压浆管连接→打开排气阀并开泵放气→关闭排气阀先试压清水，待注浆管道通畅后再压注水泥浆液→桩检测

注浆设备及注浆管的安装

2.2.2高压注浆系统由浆液搅拌器、带滤网的贮浆斗、高压注浆泵、压力表、高压胶管、预埋在桩中的注浆导管和单向阀等组成。

水灰比根据地下土层情况适时调整，一般水灰比0.45～0.6。

2.2.3开塞

注浆前，为使整个注浆线路畅通，先用压力清水开塞，开塞的时机为桩身混凝土初凝后、终凝前，用高压水冲开出浆口的管阀密封装置和桩侧混凝土（桩侧压浆时）。开塞采用逐步升压法，当压力骤降，流量突增时，表明通道已经开通，立即停机，防止大量水涌入地下。

2.2.4注浆

开塞后立即进行注浆，原则上开一管注一管，不允许普遍开塞。注浆应连续进行，压力采用由小到大逐级增加的原则。

压浆技术的施工要点及要求

注浆管采用焊接钢管，管阀与注浆管焊接连接。注浆管随同钢筋笼一起沉入钻孔中，边下放钢筋笼边接长注浆管，注浆管紧贴钢筋笼内侧，并用铁丝在适当位置固定牢固，注浆管应沿钢筋笼圆周对称设置，注浆管的根数根据设计要求及桩径大小确定。

桩底压浆时，管阀底端进入桩端土层的深度应根据桩端土层的类别确定，持力层过硬时可适当减小，持力层较软弱及孔底沉渣较厚时可适当加深。

桩侧压浆时，管阀设置应综合地层情况、桩长、承载力增幅要求等因素确定，一般离桩底5～15m以上每8～10m设置一道。

为保证管阀顺利地进入桩底持力层中，管阀应超出引导压浆管钢筋笼底端一定长度，超出长度根据土层类别确定，保证管阀进入土层长度符合要求。安装过程中防止钢管在安装过程中发生扭曲，注浆管与钢筋笼加劲箍和螺旋箍筋焊接或绑扎固定。注浆管采用钢套管连接，连接应牢固和密封，不漏水，上端用丝堵封口，避免杂物落入管内造成堵管。在吊放钢筋笼过程中，严禁撞笼、扭笼、墩笼，钢筋笼应竖直缓慢下放，快到桩底时，钢筋笼不得扭动，以免管阀在进入土层时受到损坏。

2.2.5水泥浆配制

水泥必须经过进场复验合格后方可投入使用；

按图纸设计中规定的水灰比计算出每罐水泥和水的用量；

先投入清水，然后投入水泥。水泥全部投放后，搅拌时间不小于2min；

搅拌好的水泥浆应放入储浆桶中备用，并防止沉淀。储存时间应小于水泥初凝时间。

先根据试验按搅拌筒上对应刻度确定出一定水灰比的水泥浆液，在正式搅拌前，将一定水灰比水泥浆液的对应刻度在搅拌筒外壁上做出标记。配制水泥浆液时先在搅拌机内加一定量的水，然后边搅拌边加入定量水泥，根据水灰比再补加水，水泥浆搅拌好后达到对应刻度。搅拌时间不少于3min，浆

液中不得混有水泥结石、水泥袋等杂物。水泥浆搅拌

好后，过滤后放入储浆筒，水泥浆在储浆筒内也保证不断搅拌。 （3）注浆

正式注浆作业之前，应进行试注浆，对浆液水灰比、注浆压力、注浆量等工艺参数调整优化，最终确定工艺参数。

在注浆过程中，严格控制单位时间内水泥浆注入量和注浆压力。注浆速度一般控制在30～50L/min。

2.2.6补浆密实

前两次补浆应用长管，长管补浆结束后即可拔出，然后用短管补浆；

补浆压力位2~5MPA。当水泥浆饱满不再渗透时，可终止补浆，拔出短管补浆；

补浆密实工序应在水泥浆初凝前完成。

2.3夯实水泥土桩

夯实水泥土桩法适用于处理地下水位以上的粉土、素填土、杂填土、粘性土等地基，或有地下水但土的渗透系数小于10-5cm/s的粘性土，当地下水位在桩端以上不超过1米，采取某些工艺措施也可施工。处理深度不宜超过10m。适应的建筑结构类型为6层或6层以下多层建筑

2.3.1 材料准备

- 如有条件，可采用粉煤灰、炉渣等工业废料作拌和料。

- 现场取土，确定原位土的土质及含水量是否适宜作夯实水泥土桩的混合料,当采用原位土作混合料时,应采用无污染、有机质含量低于5%的粘性土、粉土或砂类土，使用粘性土时常有土团存在，使用前应过10-20mm的筛子，如土料含水量过大，须风干或另加其他含水量较小的掺合料。在现场可按“一抓成团，一捏 即散”的原则对土的含水量进行鉴别。 水泥一般采用P032.5水泥，使用前应做强度及稳定性试验桩顶垫层材料，垫层材料应级配良好，不含植物残体、垃圾等杂物。

2.3.2机具设备

- 成孔机具：根据夯实水泥土桩设计参数、工程地质水文地质条件、场地条件等确定成孔机具：

- 排土法成孔机具:排土法是指在成孔过程中把土排出孔外的方法，该法没有挤土效应，多用于原土已经固结，没有湿陷性和自陷性的土。其成孔机具有以下几种：人工洛阳铲、长螺旋钻机。

钻机就位

2.3.3现场放线、抄平后，移动钻机至桩位，完成钻机就位

- 钻机就位时，必须确保机身平稳，确保施工中不发生倾斜、位移。 使用双侧吊垂球的方法校正调整钻杆或夯锤垂直度，确保成孔垂直度。

2.3.4成孔

- 成孔时应根据地层情况，合理选择和调整钻进参数，控制进尺速度。

- 钻进遇有砖头瓦块卵石较多的地层，或含水量较大的软塑粘土层时，应控制钻杆跳动与机架摇晃，以免引起孔径扩大。

- 当钻进中遇到卡钻、不进尺或进尺缓慢时，应停机检查，找出原因，采取措施，避免盲目进尺，导致桩孔严重倾斜等事故。

2.3.4检测成孔质量

- 用测绳测量孔深、孔径，成孔深度、孔径应符合设计要求，当无设计要求时，应符合本标准4.2节中的有关规定。

- 检查成孔垂直度、检查孔壁有无涨缩、塌陷等现象。

- 成孔检查合格后，填好成孔施工记录，并移至下一桩位成孔。

2.3.5铺设垫层

垫层铺设时应压（夯）密实，夯填度不得大于0.9。采用的施工方法应严禁使基底土层扰动。

2.3.6质量标准

- 施工前应对水泥、土料等材料进行检检查，对施工组织设计中的施工顺序、监测手段（包括仪器、方法）也应检查。

- 施工中应对成孔、夯实孔底、填料夯实等进行全过程检查。 4.2 实测项目允许偏差。

2.3.7其他特殊要求

- 施工过程中应注意保护好现场的轴线和高程点。

- 成孔后应及时填料夯实成桩,填料前孔口须加盖板保护,并作好标志,防止行人、车辆行走。

- 施工顺序的选择应考虑对成品的保护，避免机械行走时碾压成品桩或桩孔，桩顶应留200-300mm厚保护桩长，垫层施工时应将多余桩体凿除。 5.4雨季施工期间，孔口周围应有排水措施，防止雨水流入孔内。

2.3.8应注意的质量问题

- 施工前应对设备进行调试，确保设备处于正常状态。

- 为保证桩孔的垂直度，应在钻杆或夯锤钢丝绳的中部安装一扶正器。

- 为准确控制钻孔深度，应作出控制标尺，以便在施工中进行观测、记录。

- 钻孔时应对准桩位，不得晃动钻头。

- 钻孔时应复核桩位，以防机械车辆行走时碾压使桩位发生偏差。

施工期间应定期复核定位桩和高程控制点。施工期间应定期对设备进行日常保养。

2.4挡土墙施工

2.4.1测量

遵守先整体后局部、高精度控制低精度的工作程序，即先测设场地整体的平面控制网和标高控制网，再以控制网为依据进行建筑物的定位、放线和标高的测设。

本工程测量设置场地控制网，各点的设置优先考虑设置在附近区域内的永久性建筑物墙面上。如没有永久性建筑，则在场外地面上设置永久性控制桩，控制桩采用砼基座保护处理。

本工程根据总平面图中的规划红线，道路中心线或甲方移交的测量控制点，采用直角坐标法进行轴线的定位和校核。

为了确保工程质量，防止同测量放线的差错造成的损失，必须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好验线工作，并要在审查测量放线方案和指导测量放线工作方面下功夫，改变只是事后验收的被动工作方法。建立一切定位、放线工作要经自检、互检合格后，方可申请主管部门验收的工作制度。

利用经纬仪测出挡土墙轴线控制桩，经复测合格后(误差不超过2mm)，引测至安全、固定位置，做砼护墩加以妥善保护。用红色三角油漆标绘，后重新投测验成，将误差控制在2mm以内，经复测合格后再依据经纬仪和锤球直接投测到基础上。其它各层平面轴线控制，主要采用外控法，即用经纬仪竖向投测法中的延长轴线法，基础完成后，用经纬仪投侧或锤球投标到五条轴线的柱外侧，做好红色三角标绘，弹上墨线，施工时以内控制轴成法用吊线坠相结合双向控制，每投测一层，必须进行复测、验线。

水准点在基础土方开挖时，应根据在场内设置的永久性控制桩和高程控制点，通过三点水准测量进行引测。对测量成果进行平差后，确定其最终结果，用红色油漆三角标绘，再根据原始标高控制基础的高程。

2.4.2土方工程

- 本工程土方开挖采用人工配合机械开挖施工方案。

- 开挖时，每段沟槽处均应设立两个标高控制点，随挖随测试，即时进行人工清基槽，防止超挖。超挖部分可采用回填夯实，如有可能，最好用砂分层夯实，达到标高后方可施工基础。

- 如开挖遇地下水时，必须及时做好排水工作，将基坑四周挖250mm宽的排水沟，在靠水塘的位置挖一个集水坑，用潜水泵直接抽至水塘中或水源进行沉淀后可排入至主干道内污水管道内。

- 土方开挖完后，应及时请有关方面验收检查，为下道工序尽快创造条件。

- 在开挖过程中，如遇到障碍物、墓穴、文物、硫砂等现象，应立即停止开挖并逐级上报待处理后方能继续施工。

2.4.3毛石墙施工要点

①从石料中选取在应砌位置上适宜大小的石块，并有一个面做为墙面。如石料有凸部应用铁锤打掉。

②在转角处，应采用有直角边的石料，将其直角边砌在墙角一面，据长短形状纵横搭接砌入墙内。

③在丁字接头处，要选取较为平整的长方形石块，长短纵横砌入墙内，使其在纵横墙中，上下皮能相互搭砌。

④毛石墙砌筑前，应根据墙的位置及厚度，在基础顶面上放线，并立皮数杆，拉上准线。

⑤毛石墙的第一皮石块及最上一皮石块应选用较大平毛石砌筑，第一皮大面向下，最后一皮大面向上。其它各皮要做到犬牙相错搭接紧密。上下石块要相互错缝，内外搭接。墙中不应放铲口石和全部对合石。

⑥毛石墙砌筑方法与毛石基础相同。

⑦毛石墙每天的可砌高度，不宜超过1.2m。

⑧毛石墙的转角处及交接处应同时砌起，如不能同时砌起必须留槎时，应留置斜槎。

⑨毛石墙每皮高度应控制在300～400mm，灰缝应控制在20～30mm左右。

⑩毛石墙必须设置拉结石。拉结石应均匀分布，相互错开，一般每0.7m2墙面至少设置一块，且同皮内的中距不大于2m。拉结石的长度，如墙厚等于或小于40cm，应等于墙厚，墙厚大于40cm，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不小于15cm，且其中一块长度不小于墙厚的2／3。 预埋泄水管应位置准确。泄水孔每隔2米设一个，渗水处适当加密，上下排泄水孔应交错设置。 泄水孔向外横坡为3%，最底层泄水管距地面高度为30cm。进水口填级配碎石反滤层进行处理。

2.4.4混凝土施工

- 砼由砼工厂集中供应，用砼运输车运至现场。在墙顶搭设平台，用溜槽传送砼至平台进行浇灌，当砼落高大于2.0m时，要采用串筒输送砼入仓，或采用人工分灰，避免砼产生离析。砼浇灌从低处开始分层均匀进行，分层厚度一般为30cm，采用插入式振捣器振捣，振捣棒移动距离不应超过其作用半径的1.5倍，并与侧模保持5—10cm的距离，混凝土入模后及时振捣，振捣时间适当，每一振点的振捣延续易为20～30s，以混凝土不再沉落，不出现气泡，表面呈现浮浆为度，不欠振、过振、漏振。在砼浇灌过程中，如表面泌水过多，应及时将水排走或采取逐层减水措施，以免产生松顶，浇灌到顶面后，应及时抹面，定浆后再二次抹面，使表面平整。

- 砼浇灌过程中，当砼面到达内支撑位置时应将其拆除、取出，不得将其灌入墙体中，也不允许拆除过早以免造成跑模事故。

- 砼浇灌过程中，应派专人（木工、电工及试验工）在现场值班，发现问题及时处理。

- 砼强度件制作应在现场拌和地点或浇灌地点随机制取，每工作班应制作不少于2组试件（每组3块）。

- 砼浇灌完进行收浆后，应及时洒水、覆盖养护，养护时间最少不得小于7天，在常温下一般24小时即可拆除墙身侧模板，拆模时，必须特别小心，切莫损坏墙面。

2.4.5反滤包施工

- 土工布铺设时，应严格按照设计文件要求和规范要求进行施工。 10.1.2.3土工布铺设面应清除一切杂物并保持平整，不允许出现凸出和凹陷的部位，并将基面压实。铺设过程中不得使用一切可能导致土工布破损的工具和工艺。

- 土工布铺设期间用砂袋或软性重物压住所有已铺设的土工布，直至上层土工布施工完毕。土工布现场拼接时保证搭接长度大于15cm。在铺筑反滤料时，基层应平整，基面应将积水排干，不允许在水中铺筑。反滤料铺筑必须分层压实，压实方法视铺筑面情况，本工程采用平板振动器振动密实。

压实后的反滤层应保护好，不允许破坏。在反滤层顶面进行下道工序施工前，应对反滤料进行检查，如有损坏必须修补合格。

- 预留排水孔，埋管应按图纸要求埋至设计高程。管内填塞2-4cm碎石反滤。

2.4.6 回填

- 碎石类土、砂土和爆破石渣可用于表层下的填料。

② 应根据规范规定进行环刀取样，压实系数为不小于0.95

③ 允许偏差项目。顶面标高±15表面平整度15。

- 工程质量保证措施

我单位如有幸中标，我们将严格按工程施工图纸、施工验收规范及施工技术操作规程进行施工，认真贯彻和执行ISO9001标准，强化质量保证体系，规范管理工作程序，提高工程质量，从而实现我公司的质量方针。达到本工程的目标：符合国家验收规范，确保“合格”。

为加强施工过程中的质量控制，在本工程上将跟踪摄像，建立原始录像资料，使整个施工过程都得到有效的监控并反映工程施工真实情况。

3.1质量保证措施管理思路

强化全员质量意识牢固树立“质量是企业生命”的思想，切实强化全员质量意识。随着时代的发展，在经济体制转化的过程中，我们传统的质量意识又有了新的认识，即“质量是企业的生命，没有质量，就没有市场，没有市场，就没有企业的生存和发展”。基于这样的认识，我们要求参加本工程的所有施工人员必须做到6个坚持：

- 坚持从思想教育入手，增强施工作业各个层次、各个环节，狠抓工程质量的自觉性，使广大职工真正认识到工程质量是通向市场的“金钥匙”，是职工的“铁饭碗”，是管理水平的综合体现，是企业竞争力的基本标志。质量高，企业兴；质量差，企业衰，这是已被市场竞争充分证明了的客观规律。

- 坚持把推行现代企业管理制度和发扬优良作风高度统一起来。一方面积极推行ISO9001标准，以不断提高质量管理工作的科学化、标准化水平。同时我们强调要继续发扬优良作风，养成对工程质量精益求精、一丝不苟的良好习惯。

- 坚持把市场意识和质量意识高度统一起来，而且把市场意识融于质量意识之中，靠过硬的质量去开拓市场，管好现场，干好每一个分项工程。

- 坚持把社会责任与项目部的利益高度统一起来，以社会责任为重，项目部利益服从于社会责任。始终把工程质量放在首要的位置，常抓不懈。

- 坚持把企业质量标准与国家、行业、省市标准高度统一起来，做到企业标准高于国家、行业标准，用实在的制度和规范，确保实现好的工程质量。

- 坚持以典型引路、抓点带面的工作方法。通过表彰和树立质量管理的先进典型、定期召开质量工作专题会议、现场会、组织工程质量检查等形式，使所有施工人员学有榜样，赶有目标。

3.2完善质量保证机制

完善“过程精品、动态管理、目标考核、严格奖罚”的质量保证机制，确保质量管理责任落到实处。

抓工程质量重在保证体系的健全，重在运行机制的完善。这些年我们通过总结以“过程精品”为主线，以“动态管理”为特点，以“目标考核”为内容，以“严格奖罚”为手段的质量保证体系和运行机制。“过程精品、动态管理”就是要求在工程建设的全过程都始终把质量放在首位，要求每道工序、每个部位必须是上道工序为下道工序提供精品，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种，使严格的质量管理贯穿于不断变化的施工全过程。通过全方位、全过程的质量动态管理来保证实实在在的高质量。“目标考核、严格奖惩”就是按照“过程精品、动态管理”的要求，明确各层次、各环节的质量责任和目标，实行严格的奖惩制度。主要包括5个方面的内容：

- 建立质量管理责任制。项目总经理是质量第一责任者，项目总工程师是技术责任人，各部门都负有自己的质量职能。

- 实施项目总经理质量责任制。在工程项目上建立以质量、安全、成本和进度等四大控制目标为主要内容的项目管理制度，坚持把质量目标作为考核项目总经理的首要指标。

- 形成独立负责、监控有力的质量管理组织体系。把项目部各层次的质量管理紧密结合起来，从计划、组织、实施、监控等方面形成全过程、完整的质量管理运行体系。同时，明确质量管理的基本职责，实行“质量一票否决制”。

- 推行质量方针目标管理。根据本工程的目标，将目标逐级分解，落实到人，建立质量奖罚制度，运用行政、经济的手段保证质量目标的实现。

- 处理好外部质量监督与内部质量保证的关系。我们明确要求所有施工人员必须无条件地自觉接受政府主管部门与质量监督机构、建设单位、监理单位、新闻媒介和社会舆论的监督，积极配合他们的工作，坚持高标准、严要求。并把外部监督的压力变为强化内部质量保证的动力，引导职工增强抓好质量的责任心和使命感，促进质量管理水平的不断提高。提高人员素质大力提高职工的综合素质，打好提高工程质量的坚实基础。

3.3施工质量保证体系

建立健全施工质量保证体系，保证施工质量管理体系、施工质量控制体系的良好运转。

3.3.1施工质量管理体系

施工质量管理体系是工程质量的保证，以确保质量的要求来建立项目部管理体系。

3.3.2施工质量管理体系运行

施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行。建立健全质量管理职责，职责明确，责任到位，强化管理。施工质量管理执行“谁负责施工，谁管理质量；谁负责操作，谁保证质量”的原则。

3.3.3施工质量控制体系

施工质量控制体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，使施工过程中有法可依，达到控制质量的目的。

施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式采用PDCA的循环管理活动，通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量目标要求。

- 以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分项目标计划应使参与项目管理和操作的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

- 管理人员应编制相应的工作标准给予施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

- 在实施过程中，施工工长、质检员要加强检查，在检查中发现问题应及时解决。并对这些问题进行汇总，以保证在下次施工中不出现。

- 在实施完成后，对成型的分部（项）工程产品进行全面检查，以发现问题、分析原因，从人、机、料、法、环等方面进行讨论，并产生改进措施，再根据这些改进措施使施工工序进入下次循环。

- 注意成品保护，由于现场工种之间穿插施工、人员流动性大，对成品保护提出更高的要求，在制订成品保护措施后，做到教育处罚并行，坚决杜绝后道工序破坏前道工序的情况发生。

3.3.4施工质量控制体系运转的保证

- 项目领导班子成员充分重视施工质量控制体系的运转，积极支持质保体系开展的各项活动；

- 配备强有力的质量员，作为质保体系中的中坚力量；

- 提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础；

- 制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转；

- 召开质量分析会，及时解决发现的问题；

- 开展全面质量管理活动，使工程的施工质量达到一个新的高度。

3.3.5施工质量控制体系的落实

施工质量控制体系主要是围绕“人、机、物、环、法”五大要素进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求。

- “人”的因素

施工中人的因素是关键，人是整个工程的主体，是最灵活的因素，无论是从管理层到操作层，其技术素质、责任心等的好坏将直接影响到本工程的施工质量。我们对“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理考核、成果评定来保证人员的素质。

在进场前，我们将对所有施工管理人员及施工操作人员进行必要的培训，关键岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强现代化信息的推广；在操作层，对一些重要岗位，进行再培训。

在施工中，我们既要加强人员的管理工作，又要加强人员的考核工作。人员的管理及考核工作应是对项目的全体管理层及操作层，实施层层管理、层层考核。使现场的所有人员在任何时候都能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成

- “机”的因素

现代化的施工机械为工程更快、更好地完成，创造了有利条件。但机械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于最佳状态。在施工机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就已达到最佳状态；在施工中，就必须对施工机械进行良好的保护、检修，使其处于最佳状态。

- “物”的因素

材料是组成本工程的最基本单位，亦是保证质量的最基本的单位，故材料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观质量。为确保“物”的质量，我们必须对施工用材、周转材料把好进场检验关。

- “环”与“法”的因素

“环”是指施工工序作业时的环境，而“法”则是指工序安排、施工工艺和施工方法。在本工程的施工中，必须重视环境对施工质量的影响，在本施工组织设计中，已对施工流程及施工方法作了安排，其具有一定的科学性和合理性，加上良好的实施体系、监督体系一定能按既定设想完成本工程的施工任务。

3.4施工质量控制措施

施工质量控制措施主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量控制，从而达到工程质量目标的要求。施工阶段性的质量控制措施施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。

3.4.1事前控制阶段

事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制，主要是根据质量保证体系，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测设备和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件和工序过程进行质量实施检查和控制。

积极主动参加设计交底、图纸会审。施工前认真查看图纸，发现问题及时向业主、设计单位提出意见和建议，把问题消灭在施工之前。对分项工程施工编写施工作业指导书。检查并采取措施保护现场的测量标桩、定位线及高程水准点等。

3.4.2事中控制阶段

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是质量控制的关键。

- 完善材料、工序质量控制，把影响质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

- 严格工序间交接检查，做好各项隐蔽工程验收工作，加强交接检查验收制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，以确保各分部工程质量达到目标规定的要求。

- 对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准进行检查、验收，达不到要求，坚决予以返工或整改。

- 审核设计变更和图纸修改。

- 杜绝发生隐蔽工程未经验收而擅自封闭、掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等事件发生。

3.4.3事后检验阶段

事后控制是指对施工完成的分项进行质量检验。按规定的质量评定标准，对完成的分项工程、分部工程及单位工程进行检查验收，一方面作为对前期工作的总结，另一方面作为对已完工作的鉴定，以完善的资料反映工程的整体实际情况，为工程的实际质量提供书面的依据，整理所有技术资料，并编写目录，存档。

3.5施工要素的质量控制措施

施工计划的质量控制措施我公司在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理安排各施工分项（含分包）之间的搭接和协调关系，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。

3.5.1施工技术的质量控制措施

施工技术的先进性、科学性、合理性直接关系到产品质量的优劣。首先，工程技术部组织施工员、工长先对图纸进行学习、熟悉，深化了解和掌握施工图纸设计意图和技术难点，并在设计交底、图纸会审时提出合理的建议。同时根据设计图纸的要求，对在施工过程中的重点部位及质量难加以控制点，采取相应技术措施，组织有关人员编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类技术难点进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。

施工员、工长在熟悉图纸、施工组织设计或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，对一些施工难点、特殊点，应落实到班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量标准，做到操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。第一级为项目经理，根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向施工员、工长、质检员进行交底。第二级为施工员、工长向班组进行分项专业工种的技术交底。

3.6建立建设工程质量检测见证取样制度

为确保工程质量检测数据的真实性、公正性和准确性，规范施工材料的选择、应用和原材料、半成品、构件及试件质量的检测工作，本工程配置经质监站培训、考核合格领取“取样员证书”及取样员“注册印章”的取样员一名，取样员须在见证人员（业主或监理人员）旁站见证下，按有关技术标准(规范)的规定，从现场检测对象中抽取试样并采取有效措施封样，送至试验室进行试验，这种监督管理能有效地保证检测结果的准确性和公正性，真实反映工程和原材料的质量，从而确保工程施工的质量水平。

3.7全面质量管理

在本工程的施工过程中，项目总经理部将大力推行及开展全面质量管理活动，以实行全过程、全员、全方位的“三全”管理为基本手段，开展群众性的质量管理和QC小组活动。

项目施工的五大因素为“人、机、物、环、法”，而人的因素最关键，只有对进入施工现场的所有人员加强质量意识、质量教育、提高施工管理人员及施工操作人员的质量意识，才能树立起质量第一的观念后，自觉地把抓质量作为自身最重要的任务。

全面质量管理的主要内容是质量保证体系、质量管理体系来开展，根据这些内容做好工程的各项质量工作。

全面质量管理的目标将严格按国家验收标准来开展活动，并以开展QC小组活动来保证全面质量管理目标的实现。

建立由管理人员、操作人员共同组成的QC小组，以开展质量活动来提高专项分部工程的质量。在本工程拟建立QC小组，解决施工中存在的质量缺陷问题，实现质量目标。

总之，全面质量管理，工作从进场做起，环环紧扣，步步严抓，组成一个全面、全员创优管理的综合领导小组，在施工过程中形成质量一票否决权，以保证质量目标实现。

第四章 安全生产和文明施工

4.1安全文明施工管理

项目经理

总工

项目安全总监

项目副经理

安全员

机械员

施工员

材料员

质检员

电工

施工班组

4.1.1项目经理安全岗位责任

- 项目经理是项目部安全生产的第一责任人，对安全生产工作负全面责任

- 严格执行国家、地方、公司有关安全生产、劳动保护的法律法规、政策方针和规章制度。负责建立项目部安全保证体系和组织机构，配置安全生产管理人员。

- 主持和领导项目部安全质量管理小组工作，主持召开项目部安全质量生产例会，安全生产总结表彰会议，做好安全生产奖惩工作。总结、推广安全生产先进经验，提高安全工作管理水平。组织和参加对安全事故的调查、处理，研究解决安全生产中的问题。

- 保证项目安全生产投入的有效实施。

- 督促、检查项目的安全生产工作，负责组织项

4.1.2技术负责人安全生产岗位职责

技术负责人在项目经理领导下对安全技术工作负全面责任。

- 贯彻执行《安全生产法》和国家有关安全生产的法律、法规、标准或行业标准，执行国家劳动保护和环境保护政策、法律和上级有关规定，定期对安全工作进行计划、布置、检查、总结评比。

- 组织技术人员编制劳动保护、环境保护实施细则，并予以审批。组织技术人员对重要设施进行安全检算，并对其安全性能负责。

- 组织学习、推广安全生产、劳动和环境保护的科技成果，开展劳动和环境保护科研工作。

4.1.3安全生产现场负责人安全职责

安全生产现场负责人对安全生产工作负监督检查责任。

- 监督检查本单位贯彻执行国家安全生产、劳动保护方针、政策、法规及上级颁发的条例、规程、规则、规定、细则、制度、办法措施和开展安全活动情况。

- 经常深入现场，了解安全生产情况，提出整改意见或整改意见通知书。制止违章作业，违章指挥。遇有险情危及人身安全时，有权暂停生产或指挥作业人员撤离危险区，并立即报告有关领导处理。

- 参加生产会议，定期研究伤亡事故、职业病发生、发展趋势和重大安全问题，提出安全生产、劳动保护方面的建议和要求。

- 负责制订（修改）安全生产管理办法．督促有关部门制定（修改）技术安全规程、安全技术操作细则、施工安全措施，并监督检查执行情况。及时上报各种安全质量有关报表并对其准确性负责。

4.1.4技术员安全生产岗位职责

- 遵守国家法令，学习熟悉安全生产操作规程，执行上级安全部门的规章制度。

- 根据施工技术方案中的安全生产技术措施，提出技术实施方案和改进方案中的技术措施要求。

- 在审核安全生产技术措施时，发现不符合技术规范要求的，有权提出更改完善意见，使之完善纠正。

- 按照技术部门编制的安全生产技术措施和安全技术交底，根据施工现场实际补充编制分项工程的安全技术措施，使之完善和充实。

- 在施工过程中，对现场安全生产有责任进行管理，发现隐患，有权督促纠正、整改、通知安全员落实整改并汇报项目经理。

- 对施工设施和各类安全保护、防护物品，进行技术鉴定和提出结论性意见。

4.1.5施工员安全生产岗位职责

- 根据项目部的要求进行施工，严格执行规章制度及施工安全措施。

- 每天上班时必须对作业场所、工具、设备进行安全检查，发现问题及时处理或报请上级解决。

- 合理安排各生产工序，避免发生事故。

- 模范遵守安全生产制度，在施工过程经常检查安全生产情况，纠正违章作业。

- 发现不安全因素应立即向现场负责人报告，如情况紧急则先通知作业人员离开危险区，再报告上级处理。

- 发生工伤及中毒事故(含未遂事故)时，除积极组织抢救外，应立即报告工地负责人，并做好记录，吸取教训，提出防范措施。

- 交接班时负责向接班人员交代险情，交代现场注意事项并做好记录。

- 经常组织作业人员学习有关安全生产的规章制度，检查班组每天安全讲话和安全交底情况。

- 监督危险物品、易燃品的使用情况。

4.1.6班组长安全生产岗位职责

- 根据项目部的要求进行施工，严格执行规章制度及施工安全措施。

- 积极学习并贯彻执行安全生产制度，不违章作业。

- 工作开始前必须对作业场所、工具、设备进行安全检查，发现问题及时处理或报请上级解决。

- 发现不安全因素应立即向施工员报告，如情况紧急则先离开危险区，再报告上级处理。

- 按规定领用、保管、退库使用的危险物品、易燃易爆品等。

- 在工作期间正确佩戴使用劳动防护用品。

- 有权拒绝领导的违章指挥和强令员工冒险作业的指令

4.2安全管理制度办法

建立健全安全管理机构，成立以项目经理为组长的安全管理领导小组，负责并领导本项目安全工作。项目实行安全生产三级管理，即：一级管理有项目经理负责。二级有施工队长负责，三级有施工班组长负责，各个作业点设置安全监督岗位。按照《安全生产责任制》的要求，落实各级管理人员和擦操作人员的安全生产责任制度，做到纵向到底。横向到边，各自做好本岗位的安全工作。本项目开工前，由项目经理编制实施安全技术施工方案，对技术复杂，施工危险性大，易发事故的施工项目，编制专项施工方案，认真执行安全生产原则，采取安全技术措施，确保施工安全，实行逐级安全技术交底制度，由项目经理组织有关人员对工程各项或专项进行书面详细安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料，项目经理部专职安全员要对安全技术措施的执行情况进行监督检查，做好记录

4.3加强施工现场的安全教育

4.3.1针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员进行全面的安全教育，重点对专（兼）职安全员、班组长、从事特种作业的新工人上岗、工人变岗和改变工艺等进行培训教育。

4.3.2对从事施工管理和施工作业的人员，未经安全教育的不准上岗，新工人（含民工、临时工）、变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料没有进行培训不准上岗。

4.3.3特殊工种的操作人员的安全教育、考核、复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》文件规定执行。经过培训考核，获取操作证方能持证上岗，对已经获得上岗证的特种作业人员，要进行登记存档，对上岗证要按期复审，并专人管理。

4.3.4通过安全教育，增强职工的安全意识，树立“安全第一，预防为主”的思想；同时做到：不违章指挥，不违章操作、不伤害他人，不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

认真执行安全检查制度  项目经理部要保证检查制度的落实，要确定检查日期及参加检查的人，经理部每周进行一次，作业班组每天进行一次，安全员不定期巡视检查工作。在施工准备，施工间歇、采取新工艺、季节性变化、节假日前后等都要增加检查次数，并由领导带队，对检查中发现的安全隐患按照“六定”的原则进行整改，保证“管生产必须管安全”的原则。

4.3.5无论何时，一旦发生危害人身安全、工程安全、工程质量事故时，除采取必要的抢救措施外，必须立即暂停此项目和与之有关的项目施工。事故发生后，必须以最快方式，将事故的简要情况同时报公司和监理工程师，并积极采取措施，防止事故扩大。若有事故发生时，必须及时消除事故产生的危害和影响，并按“四不放过”的原则停工整顿，查明事故原因。若事故原因迟迟未能查明，监理工程师认为事故隐患未能消除时，不能复工。

4.4安全保证措施

（1）对查出的事故隐患要做到“四定”落实，即“定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改验收人”。

（2）“在计划、布置、检查、总结、评比生产活动的同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作”，并把好安全生产的“七关”，即教育关、措施关、交底关、防护关、文明关、验收关、检查关。

（3）把消防工作列为安全工作中的重点项目

（4）易燃易爆物品存放指定地点，其周围设消防器材备用，并在明显位置安放黄色警告牌。

（5）施工现场严禁吸烟和动用明火，如有氧气焊需开设动火证，并设专人看守。

（6）所有机电设备均分别明确负责人，现场电工跟班作业做到专机专用，下班断电。

（7）器材配置每层设置一套2m³砂子用红色木箱存放，每层放置大型存水容器确保容器水满，所有消防设备直至楼内正式消防栓启用，方可拆除。

（8）排人员值班，并按时巡查。

4.5 消防安全保证措施

（1）吊装散状物品，例如木方、模板、管材、钢筋等，必须捆绑牢固，并保持平衡，方可起吊。零散建筑材料，如砌块、砖等必须使用笼子吊运。

（2）在施工过程中，每个分项工程每道工序的每个环节，都需要严格、认真贯彻执行上级颁发的有关安全操作规程、安全岗位责任制以及有关的文件规定与消防条例等。必须做好技术队长向工长、工长向班组的安全消防书面交底；班组长、工长和队长要亲自检查落实安全消防措施，发现问题，及时解决。

（3）严禁从楼上往下投掷物品和倒垃圾，工具和螺丝等应放在工具袋内。垃圾等杂物应装入大灰桶内用塔吊运下。

（4）楼板上存放建筑材料应分散，不能过于集中，每平方米不得超过200kg。

（5）动用电气焊，事先必须办理用火申请手续。一切用火必须经消防部门（人员）同意，主管领导批准，否则不准使用。电气焊用火应执行“清”（清理易燃物品）、“接”（接住火花）、“浇”（不能清理的可燃物用水浇湿）、“看”（设专人看火）、“检”（焊前检查周围环境，焊后进行详细检查）、“严”（严格执行防火规章制度规定）。

（6）施工现场严禁吸烟，吸烟只准在吸烟室内。

（7）消火栓周围5m范围内不准堆放易燃物和材料、构件，并保持道路的畅通。夜间在消火栓处安装红灯标志。

（8）坚持安全消防检查制度，发现隐患，及时消除，防止工伤、火灾事故发

（9）在工地明显处设立消防牌，并按消防规定在现场、办公室、仓库设立消防器材。

（10）施工现场的易燃、易爆品，设专人管理，并远离现场堆放，现场环形施工道路要经常保持通畅。

（11）消防器材只许用于扑救火灾，不得挪作它用和损坏，施工现场内严禁吸烟。

（12）施工用电必须按市电气安装有关规定执行，严禁非电工进行操作。

（13）根据市建委、消防局有关施工现场保卫、消防管理工作的规定，成立以项目经理为首的消防保卫工作领导小组，否则该工程项目的消防与保卫的领导、组织、监督、检查工作。各专业施工单位指派一位项目领导负责本项工作并服从现场领导小组的协调管理。

（14）依据“谁主管，谁负责”的原则规定将消防、保卫工作的职责落实到人。

（15）教育职工树立安全第一，预防为主的方针，提高防火意识，增强防火观念，严格执行防火规定，严肃法规，落实职责。以班组为单位签订安全防火责任书。

（16）现场禁止吸烟，禁止明火作业，临时用火之前填报用火证，当日有效，用火点有完善的灭火措施和看火人。用火之后检查无火源方可离去。

（17）现场不设置油料库房，易燃、易爆、剧毒物品禁止在楼内储存和堆放。

（18）组建义务消防队，定期培训，昼夜值班上岗巡视检查。安全小组成员轮流值班，并作好值班记录，对安全隐患及时整改。

（19）加强施工现场的消防管理，消防器材配备齐全，安放位置符合消防要求，安期检查、更换灭火器的药品，安全员经常巡视灭火器的使用情况，保持消防器材完好的备用状态，经允许同意明火作业或金属切割、气焊、电焊时，旁边至少配一瓶灭火剂，并留守一人。

（20）选择四周有砖墙的房间作为易燃物品专用仓库，仓库内不能生火、烤火、吸烟，并挂上明显注意防火标志，在仓库内配置足够灭火器材，制订出有关易燃物品的仓库管理制度，并安排专人看管仓库。

（21）安全员经常巡视灭火器的使用情况，严禁乱扔乱放，空瓶及时更换

4.6现场用电安全措施

4.6.1线路的架设

施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离应保持安全操作距离。

架空线设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。

经常对过负荷的线路，易燃易爆物邻近的线路、照明线路，有过负荷保护。 电缆干线采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械操作和介质腐蚀。

电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械操作的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处，架设防护套管。

橡皮电缆架空敷设时，沿墙壁或电栏设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属

裸线作绑线。固定点间距保证橡皮电缆能随自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧重距地不得小于2.5m。

4.6.2防雷接地

在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中采用TN-S接零保护系统。 电气设备的金属外壳与专用保护零线连接。专用保护零线（简称保护零线）由工作接地线、配电室有零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地的要求保护接零，或作保护接地。不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。

作防雷接地的电气设备，必须同时作重复接地。 施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。

正常情况时，下列电气设备不带电的外露导电部分，应做保护接零： 电机、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳； 电气设备传动装置的金属部件；

室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门； 电力线路的金属保护管、敷线的钢索等；

安装在电力线路杆（塔）上的开头电容器等电气装置的金属外壳及支架。 施工现场所有用电设备，除作保持接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

施工现场内的起重机，井字架等机械设备，设在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外。

4.6.3设置要求

室内配线采用绝缘导线。

配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、及常温场所；不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动，液体浸溅及热源烘烤的场所。否则，须作特殊防护处理。

配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装以及箱内电器的不应带电金属底座外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

配电器、开关箱内的电器必须可靠完好，不得使用破损、不合格的电器。 每月用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备“合插座”。

开关箱中必须装设漏电保护器。

开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

配电箱、开关箱导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

进、出线应加护套分路成束并做防水弯，导线束不得与箱体进、出口直接接触。

移动式配电箱和开关箱的进、出线采用橡皮绝缘电缆。 进入开关箱的电源线，严禁用插销连接。对配电箱，开关箱进行检验、维修时，将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

送电操作顺序为：

总配电箱→分配电箱→开关箱；

停电操作顺序为：

开关箱→分配电箱→总配电箱（出现电气故障的紧急情况除外）。 熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规定的熔体代替。 施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定：

选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置，符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程；并且有产品合格证和使用说明书；

建立和执行专人专机负责制并定期检查和维修保养； 对产生振动的设备其保护零线连接点不少于两处； 在做好保护接零的同时，还要按要求装设漏电保护器。 塔式起重机，设置正对工作面的投光灯。在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。

每日工作前对井架的行程开关、限位开关、紧急停止开怪、驱动机构和制动器等进行空载检查，正常后方可使用。检查时必须有防坠落的措施。

焊接机械放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不堆放易燃易爆物品。交流弧焊机受变压器的一次侧电源线长度大于5m，进线处设置防护罩。

使用焊接机械按规定穿戴防护用品，对发电机式支流弧焊机的换向器，经常检查和维护。

4.6.4照明要求

在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所，料具堆放场、道路、仓库、办公室、工具间等设一般照明、局部照明或混合照明。

在一个工作场所内，不得只装设局部照明。

对有爆炸和火灾危险的场所，按危险场所等级选择相应的照明器； 照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定，不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。

第五章 施工进度保证计划

我公司本着：精心组织、精心施工、科学管理、合理安排的工作目标，以及科学合理精简优化的工作组织，抓进度不忘质量的工作作风，对本工程的施工进度做出了如下规划：

5.1科学管理

在本工程中采取网络计划技术是我公司实施现代科学管理的重要组成部分，它把整个项目当作一个系统去加以考虑，将项目的各项任务的各个阶段和先后顺序，通过网络形式对整个系统统筹规划，并区分轻重缓急进行协调，使此系统对资源（人力、物力、财力等）进行合理的安排，有效地加以利用，达到以最优的时间和资源消耗来完成整个系统的预期目标，取得良好的经济效益。为此，我公司专门为本工程制定了施工进度网络计划，同时采用了人们常用的“横道图”，利用二者相结合来共同指导本工程的施工工作，以求工程质量最高、建设工期最短、投资最省的目标。

超前做好思想准备、组织准备、技术准备和物资准备。中标后对项目主要管理人员和施工队伍，提前进行技术培训；对拟投入的主要机械设备进行一次保养、维修；测量人员、项目前站人员作好出发准备。一旦中标，保证在最短时间内进场开展工作，提前进行重要物资、材料、配件、组织控制测量和三通一平工作。尽可能缩短施工准备和临时设施的修建时间，作到开工令一到，立即投入工程施工。

选择我公司优秀的项目经理做本项目的正、副经理，安排具有多年市政工程施工经验的主要技术人员担任本项目的总工程师及经理部各部门负责人，配备业务尖子担任技术主管和质监工程师，挑选具有类似工程施工经验、技术素质高、专业技能强的青壮技工，组成项目管理层和作业层，实行两级管理，按项目法施工，实行项目经理负责制。公司授权本工程项目经理代表公司履行工程承包合同和生产指挥，并授以人事任免权、奖惩权、设备物资采购权、资金使用权，以保证本项目的顺利实施。

为有效保证工程顺利进行和工期目标顺利实现，我们将由项目经理负责，在本项目部建立工期保证体系，并推动整个体系有效运转，通过有效的控制方法和资源协调，保证各项工作全面展开，优质高效地完成本工程建设。

5.2优化资源配置

一旦中标，本工程将列为我公司重点工程，提供优先的人力、物资、设备保证。优化各项资源配置，选派技术水平高，作风过硬的技术人员和工人及性能优良的路面施工设备进场。

5.2.1总体部署

- 根据本工程施工进度要求，我们将采取“协调配合，纵横施工”的劳动组织形式，确保每一项计划的切实完成。在项目劳动力的配置上，以“计划管理，定向输入，统一调配，合理流动”为原则，以劳务承包合同和任务书管理为纽带来组织施工。实行管理和劳务两层分离的管理办法，建立双向选择机制，提供充足的劳动力作为本项目的施工主体。

- 在本工程中将由于该项目施工周期短，会有许多外部因素影响施工，诸如设计变更、材料供应等影响到工期，我们绝不会因上述因素而拖延工期，我们将采取积极有效的措施，把非属我方因素造成延误的工期抢回来。为此公司在保证劳动力正常配备的条件下始终保证一定的后备力量，绝不因施工力量不足造成工期拖延。

5.2.2配置性能好、数量足的施工设备

根据施工进度要求及我们的同类工程施工经验，在施工现场配置先进的施工机械设备，既有利于保证施工进度，又能保证施工质量。

5.2.3保证各种材料及时供应

- 加强施工材料计划管理与采购管理力度，确保按计划进度实施。各专业技术人员及时准确地提出材料设备需用计划，根据总体进度安排提出材料、设备的进场时间。并经常与材料采购部门（甲供部分则与业主）经常保持联系。督促材料设备按计划进场。材料供应部门将制定材料供应保证措施，为材料供应提供制度、措施保障。对材料的供应应从开始询价至货到现场进行全过程跟踪，确保到货材料满足图纸设计及业主、监理、总包的要求，避免安装后不必要的返工从而拖延工期。

- 先进的施工机械设备，既有利于保证施工进度，又能保证施工质量。 根据招标文件和设计文件的各项标准和要求，编好实施性施工组织计划，编制网络计划，作好资源优化，设置重点部位和关 键工序的控制点，紧紧抓住关键路线作好资源保证和技术保证。根据网络计划组织好生产的平行作业和分段流水，合理安排工序间的衔接接，做到在狭小的施工场地内科学组织、精心安排。减少干扰，安排和组织好均衡生产，保证网络计划的按期实现。 建立生产信息反馈系统，掌握各生产环节和作业面的动态，及时协调指挥，以保证生产的顺利进行。建立调度交班制，由项目经理组织调度交班会，检查任务完成情况，布置当日生产安排，抓住生产关键，抓住薄弱环节和落后工序，确保完成生产任务。 根据实施性施工组织的总体安排和工程进度网络计划，制定工程进度目标，并将进度目标分解到班组和个人。实行进度目标责任制与分配挂钩，严格奖罚制度。根据工程进度目标编制季、月、旬、日计划，要以日、旬计划保证季计划，以月、季计划保证年度计划和总工期。对工程施工进行动态管理，随时调整施工计划，保证实现工期目标。

5.2.4各部门人员的职责

项目经理

项目经理是本项目部工期保证体系的责任人和监督实施者，负责本工程的总进度计划和各区域总进度计划的实施。根据工程实际情况，对保证工程进度的施工要素进行合理调配，确保工程顺利完工。

生产部门

负责对本工程的施工总进度计划进行分解、分析，提供经批准的总进度计划、月、周进度计划，统计分析月、周进度计划的执行情况，供项目经理决策。及时协调解决各职能部门、施工队之间由于进度计划和资源供应而出现的问题、矛盾，并按既定的计划及安排协调项目部的各级资源。

技术部门

负责对工程进度计划的实施予以技术支持；负责优化各种专业施工方案和调试方案，及时解决施工中的技术问题，积极推广新技术、新材料、新工艺、新设备等，努力提高员工的劳动生产率，有效缩短各工序的周期，并向施工班组作好技术交底。

质量部门

负责本工程的质量、安全生产管理，对工程进行质量检查控制、安全防护措施的实施、检查验收等；负责现场的文明施工和消防卫生活动；通过质量、安全的管理，从而避免工程因质量问题造成返工，以及因安全事故造成的人员伤亡和劳动生产率降低，保证工程工期的实现。

设备材料部门

负责本工程机械设备的装拆、运转、运输、维修和保养；负责临时水、电设施的管理；保证本工程投入的机械设备和各种设施运转完好，满足生产的需要，努力提高本工程生产中员工的设备装备率，为工程顺利进行提供保证。

负责本工程中各类设备材料的确认和采购，认真分析各工序材料的需用量，做好各种乙供材料采购计划；做好甲供材料领用计划，并报业主备案，以保证各种材料设备按工程要求进场，保证各工序按计划顺利实施

5.3实行多级计划控制

本工程具有工程量大、施工配合工作面广的特点，施工过程中在保证施工质量、安全和文明施工的前提下，如何保证主要进度控制节点的实现，如期完成安装任务是施工项目管理的关键所在，为此我们将实行多级计划控制，并制定相关配套措施，以确保进度计划得以实现。

5.3.1总进度计划、区域进度计划的控制

根据各阶段控制目标按专业工种进行目标分解，按照总体进度目标，分解进度目标，建立进度控制检查制度，落实进度控制、检查调整方式方法。定期举行进度协调会议，对进度的各方面的因素进行分析和预测。

建立以项目经理、项目总工程师、施工员、施工班组为基础的多级计划执行体系，使施工计划的每一个节点，每一个线路，层层有人管，事事有人问。通过计划落实、检查，以制订、分析、总结的标准化工作方法，使工程进度符合实际要求而不失控。

5.3.2检查各层次的计划形成严密的计划保证体系。

本工程规模大，只有将控制点细化到各分区的分项工程中去，才能保证控制点落实的实效性。施工中将有多种施工计划：总进度计划、各区域总进度计划、月进度计划、周进度计划等等。这些计划均是围绕一个总的任务而编制的，在坚持总工期不变的前提下，检查各项计划编排是否合理、衔接是否紧密、计划实施是否具备条件、同时适当考虑计划的超前性。经过严密而充分细致的讨论和分析，然后以计划任务书、施工任务书的形式逐级下达实施。制定项目责任制、签订责任状。从项目经理、专业工程师到作业班组分别制定各自的责任制，签订责任状，定期按计划目标进行考核，奖优罚劣。

5.4施工配合与协调

（1）服从雇主及监理的管理，负责管理、统筹及协调所有机电设备系统的施工工作，负责各专业的技术管理和协调工作，负责与其他施工单位进行联系协调，以使各机电设备系统有效和合理地按总体工程进度进行施工及圆满完成。

（2）负责各机电系统施工详图的深化设计工作，绘制出施工管线系统综合布置图、施工结点做法图等图纸，这些图纸经监理审批后供各机电专业作为施工协调和施工的依据。

（3）与本项目结构专业及其他承包单位协调和合作，提供所有需要的有关资料、设备和人员以确保于分工交界点上能与其他承包单位满意地配合，并确保其负责的工作是按正确的程序施工。

（4）负责在有关工程施工前复核由结构专业及其他承包单位为配合本工程所提供的各项设施和配备是否配合适用。

（5）由雇主供应的设备和材料及雇主确定厂家的产品，由雇主按工程施工进度计划及时提供。其具体到货计划时间表，待工程开工签订合约后，由施工部提出，并经雇主及监理审批。

（6）设计图纸及资料由雇主按规定的数量及时提供，施工部依此作出深化设计施工详图经监理审批后作为施工依据。安装与设计的有关事宜，亦应请示雇主协调解决。

（7）雇主按施工进度及时解决工程进度款和设备订货款。

第六章 项目班子组成

为了在规定的工期内以优良的质量，良好的安全生产，文明施工，低耗地建设完成该工程，争创公司企业形象。公司成立以项目部为核心的施工组织管理网络，建立以项目经理为首，并由技术总负责和其它管理人员组成的项目部班子和经历多个工程具有丰富经验的施工班组，由项目经理进行领导、策划、施工，认真落实生活责任制，做到谁施工谁负责的原则，确保工期达目标，质量达合格，争创安全、文明工地。根据项目法的施工组织形式，制定如下管理网络：

6.1项目组织机构

本工程实施项目法管理，实行项目经理负责制，组建工程项目部全权负责项目管理和组织实施工程施工。（项目组织机构结构图后附图）

6.2各部门职责

在施工过程中，我公司将认真贯彻，落实“安全、质量、速度、效益”八字方针的原则，层层分解到人，落实到人。

（1）项目经理部

①项目经理部设项目经理，是工程项目总负责人，是质量和安全第一负责人，对工程质量、安全生产负完全责任。

②对业主负责，及时贯彻设计和监理工程师制订的技术和管理文件，组织职工认真学习和有效运用。

③督促项目工程师保证按照质量保证手册所规定和承诺的去做。

④加强内部行动的统一与团结，调动一切积极因素实现“安全第一，质量第一”的方针。

⑤项目副经理：对工程项目经理负责，协助项目理全面负责工程施工组织管理作和外部联络工作。

⑥项目工程师：对工程项目经理负责，负责施工全过程的技术和质量管理工作，负责和业主单位技术主管部门、监理工程师及设计单位的技术工作联络。

（2）、安全、质检组

安全、质检组设安全、质检组长，对项目经理负责，对安全质量保证体系的建设和运行负直接责任。分管安全保证和质量保证，其职责主要是全面管理企业安全质量工作，组织制定经理部的安全质量方针目标，对安全质量指标、安全质量计划负责，并对安全质量保证系统的工作质量负责，还要组织安全质量奖惩工作。安质组在安质组长的直接领导下，独立开展工作。在实现安全质量保证大纲的过程中，对除财务、后勤以外的各部门的安全质量保证进行检查、评审。其主要职责是：

①负责编制和修订安全质量保证大纲，监督大纲的有效实施，验证大纲执行的有效性。

②组织编制和修订安全质量保证文件。

③负责对材料、成品、半成品供应商的资格评审工作。

④负责安全质量保证和安全质量检查的接口管理工作。

⑤编制和实施安质组的管理程序和实施细则，并督促各部门编制和实施本部门的安全质量保证管理程序和实施细则。

⑥实施安全质量计划，参加物项和服务的见证点、停工待检点的验证和最终验收工作。

⑦负责对不符合质检报告要求及技术部门提出的处理方案进行审核工作，并采取后续行动以保证其得到正确及时地执行。

⑧有足够的权力对不符合安全质量要求的工序或服务采取行动，包括停止工作并向项目经理报告。

⑨负责制定培训计划，并按计划对有关人员进行培训。

⑩定期向项目经理报告安全质量情况。

(3)施工技术组

①设施工技术组长，由项目工程师负责，直接向项目经理报告工作。

②主管施工技术、资料、试验、测量。

③编制技术管理文件，不符合项处理报告，质量记录，并对施工全过程进行质量、进度控制。

④主持编制、修改工程施工方案，批准作业指导书，负责对班组进行各道工序的技术交底工作。

⑤对施工质量全面负责，并接受质保部门监督和评审。

⑥负责对重大工程质量、安全事故分析、主持和研究，制定审定事故处理方案。

(4)经营计划组

①设经营计划组长，由项目副经理负责，直接向项目经理报告工作。

②主管计划预结算控制、合同管理、经营核算。

③编制经营管理文件，提出经济技术指标。

④负责处理与业主的经济往来，组织重大经营活动。

⑤收集日常生产、经营活动的信息资料，处理经营管理中出现的问题。

(5)设备物资组

①设设备物资组长，向分管项目副经理报告设备、物资保障情况。

②主管本工程设备和物资供应工作。

③编制设备管理和物资管理文件。

④协助有关部门做好机械车辆的调度和最优配备，指导施工机械车辆的保养与维修，使其发挥最佳经济效益。

⑤编制材料供应计划，组织材料供应，保证工程正常进行。

(6)后勤组

①设综合组组长，在项目经理直接领导下开展工作。

②分管调度和行政工作。

③负责项目经理部的行政管理和后勤生活保障工作。

④负责项目经理部文秘工作，配合有关部门处理与业主的日常往来，安排项目经理部领导的经营活动。

⑤协助项目经理部安排各种会议，负责项目经理部与总部的日常联系。

项目组织机构结构：

第七章 劳动力和施工器具安排

7.1劳动力配备计划

7.1.1劳动力的实施

- 对现场的施工队伍进行严格的资格审查，施工班组必须配备兼职质量员，随做随清。

- 对已进场的队伍实施动态管理，不允许其擅自扩充和随意抽调，以确保施工队伍的素质和人员相对稳定。

- 未经项目部质量、安全培训的操作工作不允许上岗。

- 加强对劳务单位的管理，凡进场的劳务单位必须配备一定数量的专职协调、质量、安全的管理人员。

7.2.2劳动力的配置计划

- 结合本工程具体情况和施工进度计划，本工程不同施工阶段配置相适应劳动力。

- 具体详见附表劳动力计划表。

7.2.3劳动力组织和管理的关键环节

- 施工现场项目经理及主办施工员做到全盘考虑，认真学习和研究施工图纸，领会设计意图，拟定出本工程各阶段施工所需投入的人力什么时间进场、什么时间退场，做到心中有数，减少盲目性，以免造成不应有有人员紧缺或窝工现象。

- 在使用人力上执行竞争上岗的制度，防止出工不出力和返工现象的发生。

- 重视成品保护防止已完工的部位被损坏和污染，组织足够人员参加保护工作。

7.2机械设备配备计划

7.2.1施工机械设备的准备

- 施工机械设备的资源计划

拟由本企业内部负责解决的施工机具，应根据需用计划组织落实，确保按期供应。

7.2.2运输准备

- 根据施工机械设备需用计划，对大型施工机械设备的进场应编制运输需用量计划，并组织落实运输工具。

- 按照施工机械设备需用计划明确的进场日期，联系和调配所需运输工具，确保材料、构配件和机具设备按期进场。

7.2.3施工机械设备的进场计划

- 根据本工程项目的工程特点、施工方案、施工机具配备的要求、数量、施工进度安排及我公司的实际施工能力，编制施工机具需用计划。

- 所有机械在我公司接到中标通知书后全部到位，开工之日起进场。

7.3主要材料供应计划

7.3.1组织安排

本工程施工中，要本着“合理组织，精心选择，质量优良，满足施工，减少库存，杜绝浪废”的原则组织材料供应，并考虑可能延误材料供应的各种不利因素，有计划地做好材料供应，确保材料供应满足施工要求。

7.3.2料场设置

本着合理组织、满足施工的原则，考虑可能延误供货及节假日的影响，做好材料供应计划。沿线设置供应基点和材料库，供应基点的设置以交通便利为原则，材料库按照满足存储标准来设计建设，确保满足施工进度计划的要求。

7.3.3主材、地材供应来源

本项目物资设备实行业主统一管理、分类采购供应。

本工程物资设备分为三类，即甲供物资设备、甲控物资设备和施工单位自购物资设备。

7.3.4供应计划组织措施

材料组织供应

- 根据施工组织设计及施工进度制定详尽的用料计划，对需求量大及新材料、紧缺材料提前备料。

- 物资供应站设置材料储备场地和存储仓库，库房设计满足招标文件要求，以保证在施工高峰期及特殊情况下的物资供应。

- 材料的运输采用单位和社会车辆共同组织运输，与社会运输单位签订长期稳定的合作协议，实施优势互补，统一调配，确保物资按时、保量运送至施工工地。

7.3.5供应组织保证措施

- 制定高峰期和特殊情况下应急供应预案：成立包括物资供应站、施工单位、供应单位和运输单位主要负责人等在内的应急小组，在高峰期和特殊情况下，根据情况适时启动保障应急预案。

- 加强与供应厂家的沟通：保持与生产厂家的联系，及时掌握生产情况，根据施工计划，加强与厂家沟通，确保物资的生产与供应。

- 扩大料源：一方面要求供应厂家扩大生产能力，另一方面落实备选厂商，在供应厂家供应不足时，及时从备选厂家组织料源。

- 加大催运力度：根据用料计划，及时组织专人进行催运，根据厂商生产和运输情况，必要时安排专职材料人员驻厂进行催运。制定科学的运输组织方案，选择多种运输方式。

- 扩大库存：根据施工计划、物资市场及供应情况，适当提前进料，在供应站和施工现场增加库存，做好供应衔接。

- 加强质量控制：认真执行质量管理制度，严把质量关，坚决杜绝不合格物资流入，做好各种质量记录。

7.4施工设备及人员进退场安排

7.4.1机械设备、人员的进场

- 我公司将会在全公司范围内选择有丰富施工经验的人员来担任本标段的主要施工技术人员和项目经理。

- 另外我公司与多家劳务公司有关长期友好的合作关系，主要管理人员包括技术工种全部为我公司自有员工，民工向当地雇用。

- 我公司将会在全公司范围内集中调配设备，所有的设备为自有和租凭的形式并且都在9成新以上。

- 具体详见附表施工进度横道图。

7.4.2机械设备、人员的退场

完工清场

- 工程移交证书颁发前（经发包人同意，可在保修期满前），承包人应按以下工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理人检验合格为止。

- 工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场。

- 临时工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整。

- 按合同规定应撤离的承包人设备和剩余的材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料亦已清除。

- 施工布置区内的永久道路和永久建筑物周围（包括边坡）的排水沟道，均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了疏通和修整。

- 工程临时道路中的施工堆积物，已按监理人的指示予以清理。

第八章 文明环保施工

8.1文明施工策划实施纲要

本项公司将根据《环境管理系列标准》建立项目环境监控体系，不断反馈监控信息，采取整改措施。针对本工程特制定如下环境管理方案： 1噪声控制措施

排放持续达到有关法律法规的要求。

产生噪音的设备应安置在离施工场界较远一侧。

- 采取围护措施，消减噪音传播

8.2文明施工

文明施工是适应现代化施工的客观要求，文明施工涉及到工程沿线各方利益，同时又体现一个企业的形象和管理水平，保持良好的作业环境和秩序，对促进安全生产、加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本、提高经济和社会效益有较大的作用，必须加以重视。文明施工涉及人、财、物各个方面，贯穿于施工全过程之中，体现了企业在工程项目施工现场的综合水平

施工现场设立以公司总经理为第一负责人，项目建立为第二负责人的文明施工管理组织。

（1）文明施工必须体现“方便人民生活，有利发展生产，保障生态环境”的原则和为人民服务的宗旨。

（2）建立文明施工管理网络。建立“文明工地”领导小组，以公司分管经理负责，文明施工人员具体指导，项目经理现场负责，各分队具体落实为体系，加强管理力度。

（3）施工现场堆料整齐，工地沿线道路保持畅通。

（4）采取有效措施解决生产、生活排水，确保周围居民生活不受影响。在雨季配备抽水设备及突击人员。

（5）施工区域与非施工区域采用护栏隔离。

（6）文明施工、礼貌待人、方便于人，与周围各单位搞好协调工作，发现矛盾及时妥善解决，定期召开所涉及单位及邻近居民的座谈会，勾通感情，取得谅解和支持。

（7）施工内业资料齐全、整齐，数据真实可靠，项目部布置各类图表，反映施工即时状况。

（8）加强夜间的保卫工作，设立夜间巡逻队。

（9）生活区实行包干制度，及时清扫，保证生活环境的干净。

（10）施工现场各分区设立临时厕所，不随地大小便。生活区周围挖排水沟，保证生活废水的排放畅通。

（11）临时设施、料场、拌站的生活、生产污水，需设置集水坑，经过沉淀处理，才能排入场内永久性排水沟。

（12）施工现场的日常环境卫生由各施工队负责清扫，并由项目部检查督促。

（13）施工作业时，应有效防止尘土飞扬，泥浆洒漏，污水外流，车辆带泥运行等发生。

（14）工地必须设有专人负责厕所保洁，定时冲洗喷药，定期清运粪便。

（15）应按照国家除四害工作管理暂行规定的要求落实各项除害措施，做好蚊、蝇、蟑螂的杀、灭和预防工作，争创无四害工地。

（16）全体施工人员应自觉遵守各项法规，严格遵守本单位各项规章制度，做到：①不聚众起哄闹事；②不赌博、酗酒、斗殴；③爱护施工场所各种设施，防止损坏、严禁偷窃；④严禁涂改、外借发放的各种证件；⑤不准在非指定区域堆放材料、机具；⑥不准乱倒建筑、生活垃圾。

（17）遵守国家法律、法规和地方条令，做文明公民。

（18）认真执行市环保部门的规定，对于噪声较大的工序，严禁在午休、晚间的时以后施工，造成扰民。

（19）保护文物古迹，保护古树木。

8.3实施环境保护

8.2.1扬尘防治管理措施

明确扬尘防治责任

针对本工程特点及扬尘防污要求，制定落实公司、项目部、班组的三级环境保护管理制度。在执行制度中，明确各级所承担的职责。

建立扬尘防污三级管理网络，在项目部成立领导管理班组，落实责任人，不定期针对现场实际工作情况召开工作会议，严格控制扬尘。设立扬尘防治工作电话。

管理班子平时对本项目的扬尘情况建立工作作业台帐，明确控制点、措施及整改情况。对各班组成员进行防尘治理卫生教育，做好防尘工作。

（1）围墙、围挡

围墙、围挡连续封闭设置，其形式、高度和基础、立柱的设置符合公司现场标准化围挡要求。

围挡外应美观洁净、安全牢固，围挡结构及外表如有缺失、破损、污染等，必须及时进行补充、更换、修补或清洗等维护工作。

（2）施工道路

裸露地面应当铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料；采取临时绿化或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁。

项目办公区、生活区、要进行硬化处理，有条件的应进行绿化，不得有土地裸露情况。

施工现场的路面等易产生扬尘的区域，要根据不同季节、气温、土壤湿度等因素，安排洒水抑尘。

（3）垃圾堆放及清运

施工现场设置密闭式垃圾集中点，施工垃圾、生活垃圾分类存放，集中清运，并及时洒水压尘。

土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工现场土方作业时，应采取覆盖、洒水压尘等措施。

施工现场应配备洒水车一辆，或设置喷淋设施，喷淋管水量满足使用要求，喷淋软管应能覆盖工地现场。

从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车或采取覆盖措施；施工现场出入口应采取车辆清洁措施，工地设置车辆清洗设施或设备，运输车辆应当除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。

（4）施工现场应设置排水沟，进行有组织排水；设置沉淀池，滤油池，经沉淀、过滤后方能排入市政管网。

（5）运输车辆冲洗

车辆冲洗设施设置在工地出入口主便道上。采用高压水枪在洗车平台上对土方运输车辆进行冲洗。

为了保证洗车连续用水，在洗车平台一侧地面上设置一蓄水池，蓄水池采用24墙砖砌结构，利用工地施工用水管道接入池内蓄水。同时，为了合理利用洗车排放的用水，在蓄水池边设置一台抽水泵，将第三级池内的排放水不定时的抽入蓄水池内，以便循环利用。

（6）裸土覆盖

土方运输及进出口需用草垫铺路，以减少泥浆和泥土污染场地道路路面和街道路面，以免造成土渣灰尘飘散。同时设置专人配合清扫，保证市容及周围环境的干净。基础土方开挖及回填时，堆土要相对集中，裸土必须采取覆盖、固化或绿化等措施，并设专人负责。

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 小松200 | 1 | 国产 | 2013 | - | 优良 | 土方 |  |
| 2 | 挖掘机 | 三一65c | 2 | 国产 | 2014 | - | 优良 | 土方 |  |
| 3 | 自卸汽车 | 解放J6 | 3 | 国产 | 2013 | 335 | 优良 | 土方 |  |
| 4 | 平板车 | 解放J6h | 1 | 国产 | 2014 | - | 优良 | 机械运输 |  |
| 5 | 空压机 |  | 2 | 国产 | 2015 | 55 | 优良 | 喷浆 |  |
| 6 | 喷射机 |  | 2 | 国产 | 2015 | - | 优良 | 喷浆 |  |
| 7 | 高压输料管 |  | 若干 | 国产 | 2017 | - | 优良 | 喷浆 |  |
| 8 | 长螺杆钻机 | GH85 | 1 | 国产 | 2012 | - | 优良 | 基础 |  |
| 9 | 钢筋弯曲机 | Gw60 | 1 | 国产 | 2010 | - | 优良 | 钢筋 |  |
| 10 | 钢筋剪断机 | 中海 | 1 | 国产 | 2011 | - | 优良 | 钢筋 |  |
| 11 | 钢筋调直机 | 金同成 | 1 | 国产 | 2011 | - | 优良 | 钢筋 |  |
| 12 | 潜水泵 |  | 2 | 国产 | 2012 | - | 优良 | 抽水降水 |  |
| 13 | 夯实机 |  | 1 | 国产 | 2010 |  | 优良 | 夯实 |  |
| 14 | 柴油发电机 |  | 1 | 国产 | 2012 |  | 优良 | 备用发电 |  |

- 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 |  | 1 | 日本 | 2009 |  | 定点 |  |
| 2 | 水准仪 |  | 1 | 日本 | 2015 |  | 标高 |  |
| 3 | 靠尺 |  | 2 | 国产 | 2016 |  | 垂直平整度 |  |
| 4 | 激光扫平仪 |  | 2 | 国产 | 2016 |  | 标高 |  |
| 5 | 环刀 |  | 1 | 国产 | 2016 |  | 地基 |  |
| 6 | 天平 |  | 1 | 国产 | 2015 |  | 地基 |  |

- 附表三：劳动力计划表

单位：人

|  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 工种 | 进场 | 土方开挖 | 打桩 | 毛石墙 | 混凝土挡土墙 | 清理场地 |  |
| 水电工 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 打桩 | - | 5 | 15 | 10 | - | 5 |  |
| 砌筑工 | - | - | - | 30 | - | 10 |  |
| 混凝土 | - | - | 15 | 10 | 20 | 5 |  |
| 木工 | - | - | - | 15 | 25 | 5 |  |
| 钢筋工 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 |  |
| 后勤清理 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |  |

- 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

- 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及 仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

安全通道

生活区

仓储

加工

施工区

项目部

水

电

- 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋加工 | 500m2 | 施工区东加工场地 | 开工到竣工 |
| 材料场地 | 500m2 | 施工区东仓库场地 | 开工到竣工 |
| 项目部生活区 | 800m2 | 施工区南侧 | 开工到竣工 |

- 七、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- （二）主要人员简历表

- 附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、社会保险缴纳证明复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同（应为已竣工且在住房和城乡建设行政主管部门备案的合同）及竣工验收报告复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 职 称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造师专业 |  |  |  |  |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  | 级 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

- 附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员须至少包含项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员等岗位人员。

应附注册资格证书、身份证、职称证、社会保险缴纳证明复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书（开标现场须审核社会保险缴纳证明原件）。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 拥有的执业资格 |  |
| 专业职称和工作年限 |  | 执业资格证书编号 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

- 附3：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

- 八、拟分包计划表

| 序 号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：       年     月     日

- 九、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、信用中国网页打印页等材料的复印件。

- （二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指                                                        工程。

2、本表后附合同（应为已竣工且在住房和城乡建设行政主管部门备案的合同）及竣工验收报告的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- （三）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附合同（应为已竣工且在住房和城乡建设行政主管部门备案的合同）复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 十、其他材料