冗渡镇冗贝村新农村建设---房屋立面改造建设

实 施 方 案

为认真贯彻落实党的十七大精神，加快推进全镇生态文明建设，营造适宜创业发展和生活居住的环境，在县委、政府的正确领导和县危改办的指引下，按照县委提出的“创建生态文明县，打造册亨绿色品牌”的总体思路，镇党委、政府今年将冗贝村作为新农村建设示范点,为确保工程顺利实施，特制定以下方案。

- 冗贝村的基本情况

冗贝村位于冗渡镇西部，距镇中心所在地8公里，313省道穿腹而过，全村总面积25.6平方公里，共辖16个村民组1019户3931人，是一个以布依、苗族为主的少数民族村。全村现有耕地面积2858亩（田788亩，地2858亩），人均纯收入2320元，有一所村级完小。是一个典型的依靠种植和生态畜牧业为主的贫困村。

2008年，村级整合后，由冗洪村与冗贝村合并整合为冗贝村，给全村的发展带来了机遇与挑战。州级与县级社会主义新农村示范点的整合，一定程度上给全村的发展注入了新的活力，促进各村民组的协调拉动发展。2005年以院江小区为主的家庭生态种草养畜和2007年省级科技扶贫种草养羊项目的支撑，取得了一定的经济效益，使广大群众在种养殖等方面也积累了丰富的经验和潜在的发展意识。

二、建设示范点的具备条件和理由

（一）基础设施较完善。冗贝村秧凡组位于313省道旁，交通便利，群众居住95%是砖混结构平房，具有特色，多数房屋层面没有粉刷，有利下一步统一样式装饰，房屋建设错落有致，寨子道路已全部硬化。自然环境美好。秧凡组群众依山而居，山上的树林四季成荫，门前田园风光较好，空气新鲜，气候宜人，是适人居住的好去处。

（三）人文观念好

1、群众意识高，勤劳、淳朴、善良，传统节日保留完好，民族特色还依然留存。

（四）产业发展好

秧凡组凭着自己的勤劳，现共种植核桃和桔梗1200余亩，每年带来20余万元的经济收入，有一定的经济基础。

- 指导思想

以科学发展观为统领，以新农村建设为着手，以村庄环境综合整治为突破口，认真开展生态环境建设工作，切实改善农民人居环境和生态环境，促进社会和谐和经济平稳较快发展。

四、建设内容及规模

冗贝村新农村建设---房屋立面改造建设规划范围为冗贝村秧凡组。

房屋屋面建设:以省道313的可视范围内的农户建筑，共有48栋，面积2152.47m2。

三、资金预算

房屋立面改造建设

经预算：外墙粉刷2152.47m2×60元/m2=129148元，外墙漆720 m2× 113元/平方=81360元，屋脊410 m×16元/米=6650元，檐口瓦191 m ×25 元/米=4775元，超檐393.33m2×600/平方=23.6万元，封檐板等其它木材42103元，合计50万元。

五、资金来源

资金主要来源于：向县危改办申请新农村建设资金50万元。

六、实施步骤

待资金到位后,于2011年11月开工,2012年3月底竣工。

七、效益

冗贝村新农村建设---房屋立面改造竣工后，布依文化得到保存和更进一步挖掘，布依特色日益彰显，山更绿水更清，空气更加清新，产业又好又快发展，群众收入提高，思想进一步解放，实现楼房布依特色化，道路交通现代化，生态无害化，庭院生态化，布局规范化，生产、生活科技化。群众在一个环境优美，生态和谐，秩序井然的环境使人民群众的生活更加美好。

冗渡镇人民政府

二〇一一年十一月二日