招标单位：（湘运）衡运房地产开发公司

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 凤凰山住宅小区 |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  | 2734.71m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  | 框混 |  |  | 层次 |  |  |  | 八层 | 工程类别 |  |  |  | 三类工程 |  |  |  |
| 一、综合说明 |  |  |  |  |  |  | 承包范围及内容：土建工程；给排水、电气安装 及室外附属工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、投 标 报 价 | 指标 项目 |  |  |  |  |  | 总造价 （元） |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位指标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直接费 （元） |  | 综合费率 （%） |  |  |  |  |  | 利 润 （%） |  |  | （元/m2） |  |
|  | 总报价 |  |  |  |  |  | 小写：1259704.97元 大写：壹佰贰拾伍万玖仟柒佰零肆元玖角柒分整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460.74 |  |
|  | 其中 |  | 土建 |  |  |  |  | 壹佰贰拾伍万玖仟柒佰零肆元玖角柒分整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额工期 |  |  | 244天 |  |  |  |  |  | 投标工期 |  |  |  |  | 218天 |
| 三、工期 |  |  |  |  |  | 2000年9月28日开工，2001年5月4日竣工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标工程质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优良工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、主要材料用量 |  | 类别 项目 |  |  |  |  | 钢材 （t） |  |  | 水泥 （t） |  |  | 木材 （m3） |  |  | 红砖 （千块） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量 |  |  |  |  | 71.509 |  |  | 359.81 |  |  | 110.79 |  |  | 558.07 |  |  |  |  |  |  |
| 六、施工组织机构 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 施工员 |  |  | 质检员 |  |  |  | 安全员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 周柏松 |  |  |  | 罗玉东 |  |  |  | 周宏军 |  |  | 张克武 |  |  |  | 伍团结 |  |  |
| 七、附加 条件及 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖单）        法人代表：   （盖单）

二000年九月二十四日