| 序号 | 机具名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途 | 进出场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼搅拌机 | 锥形M3-200 | 台 | 1 | 砼搅拌 | 2000.9.28至2001.3.30 |
| 2 | 立升机 | SSD80/80 | 台 | 1 | 垂直运输 | 2000.10.20至2001.3.30 |
| 3 | 电焊机 | 电弧焊 | 台 | 1 | 钢筋焊接 | 2000.9.28至2001.3.30 |
| 4 | 砂浆搅拌机 | M3-200 | 台 | 1 | 砂浆搅拌 | 2000.9.28至2001.3.30 |
| 5 | 平板震动器 | ZWF-11 | 台 | 1 | 砼振捣 | 2000.9.28至2001.3.30 |
| 6 | 木工机械设备 |  | 套 | 1 | 木构件加工 | 2000.9.28至2001.3.30 |
| 7 | 插入式震动器 | ZH50 | 台 | 4 | 砼振捣 | 2000.9.28至2001.3.30 |
| 8 | 钢筋调直机 |  | 套 | 1 | 钢筋加工 | 2000.9.28至2001.2.6 |
| 9 | 对焊机 | 电渣压力焊 | 台 | 1 | 钢筋加工 | 2000.9.28至2001.2.6 |
| 10 | 钢筋弯曲机 |  | 台 | 1 | 钢筋加工 | 2000.9.28至2001.2.6 |
| 11 | 水 泵 | CP25加压泵扬程32M | 台 | 2 | 养护用 | 2000.10.20至2001.3.30 |
| 12 | 水准仪 |  | 台 | 1 | 测量用 | 2000.9.28至2001.3.30 |
| 13 | 经纬仪 |  | 台 | 1 | 测量用 | 2000.9.28至2001.3.30 |
| 14 | 东风牌货车 |  | 台 | 1 | 运输 | 2000.9.28至2001.3.30 |
| 15 | 磅 秤 |  | 台 | 2 | 材料计量 | 2000.9.28至2001.3.30 |
| 16 | 电 锤 |  | 台 | 2 | 安 装 | 2000.9.28至2001.3.30 |
| 17 | 洗灰机 |  | 台 | 1 | 洗石灰 | 2000.9.28至2001.3.30 |