项目经理部组织机构及职责图

项目经理部

项目经理：×××

负责项目经理部的全面工作,侧重协调外部关系,指挥生产,成本控制,负责办公室

项目付经理：×××

技术负责人：×××

协助经理侧重抓施工进度、安全生产和文明生产

协助经理工作，侧重抓技术和质检工作，负责技术部和质检部

技术部：×××

办公室：×××

施工部：×××

材料设备部：×××

质检部：×××

财务、劳动工资、生产生活服务、保卫、接待、维修水电

收发技术文件、施工日志填写、竣工资料收集、制定技术措施及攻关、测量放线

复核桩位,土工、材料、砼试验，专职负责各分部分项工程的质检,配合监理工程师检查验收,负责质量表格的填写，TQ小组

施工工艺、技术交底、计划统计、生产调度、施工工序管理

材料、成品采购；机械设备采购，保管进场物资，材料验收，设备维修

钢筋班

班长：

×××

木工班班长：

×××

砼  班班长：

×××

汽车班班长：

×××

机修班班长：

×××

电工班班长：

×××

铁焊班班长：

×××

砌筑班班长：

×××

后勤班班长：

×××

桩  队队长：

×××

管线安装队长

×××

杂工队队长：

×××

承担全工地的钢筋制作,运输绑扎安装

承担所有砼结构的模板制作运输安装,支架的搭设及支架模板拆除堆放

承担本工地的砼浇筑施工

土方运输,沙、石材料运输，路面稳定层及砼的运输

吊机、搅拌机、压路机、装载机等各种机械运转维修

送配电管理,工地临时电路及流动电箱管理,电机及电器维修

预埋件的制作,给水钢管焊接,安装栏杆,凿除砼的工具维修

砌砖、砌石，检查井、电缆沟的砌筑

食堂，保卫，清洁卫生，厕所及冲凉房卫生，接待

负责桥梁的桩基施工作业

市政管道的安装,包括钢筋砼管及PVC管的安装,包封等

挖沟槽，土方人工配合，铺路稳定层以及辅助工作